附件

省代建局2022年度部门整体支出

绩效自评报告

部门名称：广东省代建项目管理局

预算单位数量：1个

填 报 人：谢岚

联系电话：83620819

填报日期：2023年7月18日

目   录

- 部门基本情况

（一）部门职能

（二）年度总体工作和重点工作任务

（三）部门整体支出绩效目标

（四）部门整体支出情况

二、绩效自评情况

（一）自评结论

（二）履职效能分析

（三）管理效率分析

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

三、上年度绩效自评整改情况

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理，代表省政府或项目使用单位履行项目建设管理单位职责。无下属单位，内设办公室、计划财务部、前期工作部、招标合同部、项目建设管理部、项目审计部、监察室7个正处级机构。我局有事业编制53名，目前实有财政供养在职人员56人。主要工作任务是：

1.组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，审查项目（仅限房屋建筑和市政类）建议书、可行性研究报告，办理有关报建报批手续，协助使用单位开展项目土地确权、规划调整、固定资产确权；

2.制订项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

3.负责工程勘察、设计、施工、监理单位和重要设备、材料等货物供应单位招标，并对项目建设期间参建单位履行职责情况进行全过程监督管理；

4.负责项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，按照批准的建设内容、建设期限以及使用单位确认的使用需求和使用功能配置要求等组织实施项目建设，组织项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；

5.编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；

6.对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；

7.编制项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；

8.负责项目保修期保修管理工作，及时响应使用单位反馈的维保问题，协调参建单位落实整改；

9.负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

10.落实工程进度报告制度，定期向省发展改革、财政等相关部门和使用单位报告项目进展情况、预算执行情况，将项目建设过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，在省委、省政府的正确领导和有关部门的大力支持下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求和省委“1+1+9”工作部署，以高水平建设重点公共工程为引领，统筹推进疫情防控和项目建设管理工作，推动省属公共工程建设取得新成效。

1.年度主要工作任务是：

（1）抓好公共工程建设管理，全力提升建设效率。以高水平建设国家版本工程广州项目、“三馆合一”项目、省应急指挥中心等重点工程为抓手，推动梅州监狱迁建等6个项目新开工建设，国家版本工程广州项目等12个项目完工，全力提升代建效率。

（2）抓好立项阶段技术审查把关，推动公共工程建设高质量发展。深入贯彻落实省政府常务会议精神，在项目立项阶段协助省发展改革委对项目建设条件、方案和投资合理性进行技术审查把关，破解政府投资公共工程前期工作进展慢的难题。

（3）抓好工程主要技术经济指标体系建立，提高投资控制管理能力。整理、归纳、分析已结算或者已竣工的50多个项目的主要技术经济数据，逐步建立代建项目主要技术经济指标体系，为项目投资合理性评估、概算编制、限额设计等提供参考依据，提高公共工程限额设计和投资控制的管理能力。

（4）抓好质量安全管理，争创优质工程。继续强化第三方疫情防控、质量安全巡查机制，结合履约评价管理，加强工程质量安全监管。抓住按照“鲁班奖”的标准建设国家版本工程广州项目、“三馆合一”项目的契机，高水平推进公共工程建设，带动一批项目创国家和省优质工程。

（5）抓好新技术应用，提高工程信息化管理水平。不断完善智慧工地系统，强化在建工地实时实景监控和统一指挥的作用。加快建筑信息模型（BIM）正向设计、装配式建筑等新技术推广应用，提高公共工程设计品质、智能建造水平。

（6）抓好建设资金监督管理，确保财政资金使用安全。不断完善工程款资金委托银行监管机制和农民工工资专户管理，保障建设资金专款专用和农民工工资支付，维护工程安全稳定。

（7）抓好廉政建设，打造阳光工程。加强党员干部和聘用专业技术人员的廉政教育，健全完善工程建设廉政风险防控机制，强化内部审计监督和公平竞争审查，引导干部职工筑牢拒腐防变思想防线，强化内部监督机制，打造阳光工程。

（8）抓好党史学习教育成果转化，推动党建与业务工作深度融合。切实把党史学习教育的落脚点放在坚定信念、践行使命上，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学性真理性，坚持不懈用以武装头脑、指导实践、推动工作。持续抓好基层党组织和党员队伍建设，巩固扩大工地临时党支部先锋模范的成效，合力推进项目建设。

2.年度重点工作任务是：

（1）落实预算支出责任，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，保障代建项目管理工作业务发展和我局日常办公维持运转需要，年度财政预算支出进度计划达到85%。

（2）做好代建项目质量和安全的监督管理，开展省属代建项目前期技术管理、招标文件编制等课题研究，对代建项目进行审计调查，整理工程档案资料和文书档案资料，支持乡村振兴建设，保障局OA办公系统及造价信息系统升级维护等业务需求。

（3）按照时间节点和工程进度完成1221项目建设，支付项目建设资金，交付使用单位。

（三）部门整体支出绩效目标

2022年，我局的部门整体支出绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极探索代建管理规律，进一步完善代建运行机制；严格遵守财经纪律，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，编准编实预算，采取有效措施落实预算支出责任，年度财政预算支出进度计划达到85%；开展代建项目质量安全进度管理的检查评价，加强代建项目质量安全、进度监管，确保代建项目工程质量安全、进度全面受控；加大投资控制力度，规范代建项目工程量清单和招标控制管理；规范合同管理工作，建立参建单位履约评价体系；加强代建项目财务审查，加大对项目建设资金使用管理等重点环节监督力度，保证建设资金使用规范、安全；推进建筑信息模型（BIM）、项目前期管理的新技术应用；按期完成代建项目建设，精确编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；委托第三方专业机构对部分在建项目进行审计调查，规范参建单位建设行为；加强文书档案和项目工程档案的整理，对信息系统进行升级维护，保障代建项目管理工作的正常开展；按照全面实施绩效管理的要求，落实财政资金绩效评价机制。具体可分解为：

目标1.优化资金支付程序，落实预算支出责任，保障代建项目管理工作业务发展和我局日常办公维持运转需要，年度财政预算支出进度计划达到85%；

目标2.抓好公共工程建设管理，全力提升建设效率，积极推动梅州监狱迁建等6个项目新开工建设，国家版本工程广州项目等12个项目完工；

目标3.开展代建项目质量安全进度管理的检查评价，全年计划安排3-4次，确保代建项目工程质量，加快推进项目进度；

目标4.组织有关专家和专业机构结合新规定和新技术开展省属代建项目前期技术管理、概算执行检查、参建单位履约诚信评价等课题研究各1项；

目标5.按期完成1221项目建设，支付项目建设资金，进行竣工验收，交付使用单位；

目标6.大力发展绿色建筑，积极推广应用建筑信息模型（BIM）技术设计智能建造和试点装配式建筑，提高设计质量和品质；

目标7.委托第三方专业机构对部分在建项目进行审计调查，规范参建单位建设行为；

目标8.加快工程档案信息化应用，对20个项目的工程档案资料进行整理扫描归档，实现档案信息资源共享；

目标9.根据工作需要对项目管理系统、局材料设备采购平台、办公OA、IBM平台等按规定进行等级保护升级测评，对2021年度的文书和人事档案资料整理扫描归档，计划采购更新办公设施设备约21台/套，保证各项代建业务工作的正常运行；

目标10.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，积极投入资金支持乡村振兴工作。

（四）部门整体支出情况

我局为参公管理事业单位，无下属单位，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，无政府性资金和事业发展性资金收入，无对外经营和其他补助收入，国有资本经营预算支出为零，财政专户拨款预算支出为零。根据财政预算管理的要求,2022年度已按照省财政厅有关要求开展了年度部门整体支出绩效目标申报工作。

2022年度，我局财政拨款年初安排当年预算指标3,614.03万元（基本支出2,514.31万元，项目支出1,099.72万元），上年度结转结余29.18万元，2022年度执行中调整预算安排当年预算指标为4,147.32万元，其中：基本支出3,048.56万元，占收入的73.51％，项目支出1,098.76万元，占收入的26.49％。

支出3,924.72万元，其中：基本支出2,803.58万元，占总支出的71.43％，主要是在职人员的工资福利支出和日常公用经费支出；项目支出1,121.14万元，占总支出的28.57％，主要是1221项目建设资金、代建专项业务经费、办公用房物业管理费等支出。

基本支出结余244.98万元，年末由省财政收回；项目支出结余6.8万元，主要是由于疫情原因部分质量安全检查经费未能全部支出完成，结转下年度继续使用。年度预算支出进度达到94%，较好地完成了全年的预算支出任务，保障了代建项目任务的完成，基本实现了年初绩效目标。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2022年度，我局按照年度工作目标认真编制预算，在申报绩效目标时，充分考虑了我局的年度计划和单位职能，将履职效益设置为可量化的绩效指标，同时严格遵守财务规章制度支出经费， 保证了人员、办公场地、日常维持运转和代建业务发展等费用支出，年度部门预算整体支出执行率达到94%，部门整体业务工作开展情况较好，预算支出的产出及效果较为理想，一是预算使用效益整体表现较好，达到预算使用的预期绩效；二是预算编制符合规范且准确，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调;三是预算资金、财务管理等制度较为完善且得到有效执行，有效地保证了财政资金合理规范安全地使用，较好地保障了单位事业发展的需求。

经过综合分析评价，我局自评评价得分为94.46分，自评评价结果为优。

下面结合单位年度工作实际和绩效指标从履职效能和管理效率两个方面进行具体分析评价。

（二）履职效能分析

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况：分值20分，我局全部达到年度目标值，自评得分20分，具体指标分析如下：

指标1-总体工作完成率：根据我局的主要职能，2022年，我局以高水平建设重点公共工程为引领，以提效率、控投资、防风险为抓手，积极推进项目建设管理工作，顺利完成了年初设定的8项主要工作，完成了部门整体支出绩效目标设定的10项目标要求，年度财政预算支出进度达到94%，推进了10个项目开工建设、19个项目完工，开展质量安全检查3次、项目管理课题研究3项，完成1221项目建设、交付使用单位，积极推广应用建筑信息模型（BIM）技术设计智能建造和试点装配式建筑，开展部分在建项目的审计调查，对2021年度约20个项目的工程档案资料进行整理扫描归档，按照国产化要求采购更新办公电脑和打印机等设备，投入30万元支持对口镇乡村振兴建设，达标率100%，实现了预期年度目标（90%）。

指标2-重点工作完成率：2022年，我局认真落实预算支出责任，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，以项目建设为中心，做好代建项目质量安全和投资控制管理，保证了人员、办公场地、日常维持运转和各项代建业务工作的正常开展，按照时间节点和工程进度完成了1221项目建设，交付使用单位，达标率100%，实现了预期年度目标（90%）。

指标3-年度财政预算支出进度：2022年度，我局财政拨款年初安排当年预算指标3,614.03万元（基本支出2,514.31万元，项目支出1,099.72万元），上年度结转结余29.18万元，2022年度执行中调整预算安排当年预算指标为4,147.32万元，支出3,924.72万元，年度部门预算整体支出执行率达到94%，实现了预期年度目标（85%）。

指标4-代建项目质量安全监督检查次数：2022年，我局统筹推进在建项目安全生产、疫情防控工作，抓好在建项目质量安全管理，召开疫情防控和质量安全分析会议8次，开展了3次第三方质量安全及疫情防控巡查评估活动，质量安全评估得分平均在80分以上，我局管理的55个项目均未发生质量安全事故，实现了预期年度目标（全年3-4次）。

指标5-课题研究成果数量：2022年，为提高代建项目建设管理水平，组织有关专家和专业机构结合新规定和新技术开展房屋建筑工程主要技术经济指标、概算执行检查、参建单位履约诚信评价等课题研究各1项，实现了预期年度目标（3项）。

指标6- 1221项目交付工作完成率：我局已按期完成1221项目建设，进行竣工验收，按照有关协议交付使用单位，交付工作完成率100%，实现了预期年度目标（100%）。

指标7-协调推进完工项目个数：以高水平建设国家版本馆广州分馆、白鹅潭大湾区艺术中心(“三馆合一”项目）2个重大标志性文化设施为引领，优化工程组织管理模式，引导设计、施工深度融合，加快推进公共工程建设，推动国家版本馆广州分馆、省政协文史馆和办公区修缮及安全隐患整治项目、省第二荣军医院荣军康复疗养中心、中国红十字会广州备灾救灾中心物资库扩建项目等19个项目完工，超额完成年初确定的工作目标，实现了预期年度目标（12个）。

指标8-计划开工项目开工个数：以高水平建设国家版本馆广州分馆、白鹅潭大湾区艺术中心(“三馆合一”项目）2个重大标志性文化设施为引领，优化工程组织管理模式，引导设计、施工深度融合，加快推进公共工程建设，推动广州肾脏病医学中心、广东实验中学（高中校区）扩建工程、广东灾害救援模拟训练设施建设项目等10个项目开工建设，超额完成年初确定的工作目标，实现了预期年度目标（6个）。

指标9-在建项目第三方质量安全评估得分：2022年，我局统筹推进在建项目安全生产、疫情防控工作，抓好在建项目质量安全管理，召开疫情防控和质量安全分析会议8次，开展了3次第三方质量安全及疫情防控巡查评估活动，质量安全评估得分平均在80分以上，我局管理的55个项目均未发生质量安全事故，实现了预期年度目标（平均75分以上）。

指标10-工程建设合规率：我局严格按照《建设工程质量管理条例》开展项目建设，提升项目质量安全整体水平，全年获得质量安全奖项及荣誉15项，未发现违反工程建设管理规定的问题，实现了预期年度目标（100%）。

指标11-完工验收达标率：我局严格按照《建设工程质量管理条例》开展项目建设，项目完工后按有关规定出双方验收交付使用，出具竣工验收报告，验收达标率100%，实现了预期年度目标（100%）。

指标12-推进重点项目建设：以高水平建设国家版本馆广州分馆、白鹅潭大湾区艺术中心(“三馆合一”项目）2个重大标志性文化设施为引领，优化工程组织管理模式，提升项目质量安全整体水平，加快推进公共工程建设，全年推动国家版本馆广州分馆、省政协文史馆和办公区修缮及安全隐患整治项目等19个项目完工，白鹅潭大湾区艺术中心等35个在建项目稳步推进，广州肾脏病医学中心、广东实验中学（高中校区）扩建工程等10个项目开工建设，超额完成年初确定的工作目标。全年获得质量安全奖项及荣誉15项，其中，国家版本馆广州分馆荣获“国家级绿色建造二星”、省市优质结构奖和安全文明施工、绿色施工示范工地，争创“鲁班奖”；白鹅潭大湾区艺术中心按照“鲁班奖”建设标准推进，作为示范工地成功举办广州市质量月现场观摩会活动。实现了预期年度目标（良好）。

指标13-公开招标执行情况：我局严格执行招投标的有关管理规定，完善招标合同管控机制，规范合同签订程序，提高合同签订效率和质量，加强招标评标监督，全年开展了18个项目28次公开招标，对个别项目评委评分出现明显不公正、不客观等异常情况，果断上报招标监管部门，组织招标代理对评标全过程录像及全体投标文件进行复核，经招标监管部门同意后组织了2次招标重评，确保评标结果公平、公正，实现了预期年度目标。

指标14-年度计划项目完工率：以高水平建设国家版本馆广州分馆、白鹅潭大湾区艺术中心(“三馆合一”项目）2个重大标志性文化设施为引领，优化工程组织管理模式，引导设计、施工深度融合，加快推进公共工程建设，推动国家版本馆广州分馆、省政协文史馆和办公区修缮及安全隐患整治项目、省第二荣军医院荣军康复疗养中心、中国红十字会广州备灾救灾中心物资库扩建项目等19个项目完工，超额完成年初确定的工作目标，实现了预期年度目标（85%）。

指标15-工程计量拨款及时率：我局严格按工程进度及时拨付工程款，未出现拖欠项目工程款的问题，实现了预期年度目标（98%）。

指标16-政府采购率：我局严格执行《政府采购法》、《采购法实施条例》和省财政厅《集中采购目录实施规范》等相关法律法规，并制定了《省代建局政府采购管理办法》，认真编制年度政府采购预算和采购计划，按程序完成年度采购计划，政府采购率100%，实现了预期年度目标（100%）。

指标17-投资控制达标率：完善建设成本管控机制，开展项目投资控制管理问题调研，编制了《省代建局房屋建筑工程主要技术经济指标课题研究》成果，并重点针对已结算项目主要经济指标和机电系统投资控制问题启动细化的课题研究，逐步建立公共工程技术经济指标体系；选取项目开展“去定额化”、过程结算、全过程造价动态监控等造价改革试点工作，指导造价单位进行过程结算规则编制；通过加强施工阶段设计优化、项目间土方平衡等措施，强化施工期间成本管控，有效节约项目投资，广州肾脏病医学中心、广东省暨广州市应急物资保障基地等多个项目通过项目间土方平衡节约投资约2650万元，广州肾脏病医学中心、广东实验中学（高中校区）扩建工程等项目通过多项设计优化节约投资约2160万元，实现了预期年度目标（98%）。

## 2.部门整体绩效目标效益指标完成情况：分值20分，我局全部达到年度目标值，自评得分20分，具体指标分析如下：

指标1-概算控制率：抓好建设资金监督管理，开展概算执行情况检查，及时分析项目建设资金使用情况，确保概算投资可控，2022年度未发现超概现象，实现了预期年度目标（95%）。

指标2-较大等级以上事故发生次数：2022年，我局统筹推进在建项目安全生产、疫情防控工作，抓好在建项目质量安全管理，召开疫情防控和质量安全分析会议8次，开展了3次第三方质量安全及疫情防控巡查评估活动和6项目次的安全生产“飞行检查”，质量安全评估得分平均在80分以上，我局管理的55个项目均未发生质量安全事故，未发生较大等级以上的事故，实现了预期年度目标（0次）。

指标3-提升项目建设管理水平：以高水平建设国家版本馆广州分馆、白鹅潭大湾区艺术中心(“三馆合一”项目）2个重大标志性文化设施为引领，优化工程组织管理模式，引导设计、施工深度融合，加快推进公共工程建设。全年推动国家版本馆广州分馆等19个项目完工，白鹅潭大湾区艺术中心等35个在建项目稳步推进，广州肾脏病医学中心等10个项目开工建设，超额完成年初确定的工作目标，年度完工项目数量创出新高。紧紧围绕建造精品工程的目标，提升项目质量安全整体水平，全年获得质量安全奖项及荣誉15项，其中，国家版本馆广州分馆荣获“国家级绿色建造二星”、省市优质结构奖和安全文明施工、绿色施工示范工地，争创“鲁班奖”，白鹅潭大湾区艺术中心按照“鲁班奖”建设标准推进，作为示范工地成功举办广州市质量月现场观摩会活动。采取“背靠背”模式编制审核施工图预算，施工图预算与初步设计概算同步推进，有效解决施工图预算编报慢的问题。持续践行新发展理念，积极推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，应用建筑信息模型（BIM）技术取得初步成效，白鹅潭大湾区艺术中心项目荣获第十一届“龙图杯”全国BIM大赛一等奖、首届建设工程BIM应用成果交流活动一类成果等国家级奖项，国家版本馆广州分馆荣获第十一届“龙图杯”全国BIM大赛三等奖、第二届中施企BIM大赛三等奖、省建筑业协会首届建设工程BIM应用一等奖等奖项，智慧工地指挥系统接入了54个在建项目视频监控、实名制、环境监测等实时数据，实现对项目疫情防控、施工情况的实时实景监控和统一指挥，大型公共建筑坚持按照不低于绿色建筑二星标准建设，校园工程引进海绵校园、绿色能源等技术，坚持节地、节能、节水、节材设计理念，将代建项目打造成绿色低碳节能公共工程，选取省应急指挥中心和部分大型学校项目试点装配式建筑，全方位提升代建项目建设水平，实现了预期年度目标。

指标4-投诉处理率：我局重视来电、来访等工作，对业务咨询和业务投诉均及时处置并回复，投诉处理率100%，实现了预期年度目标（98%）。

指标5-破坏文明生态等重大事故发生次数：2022年，我局持续践行新发展理念，积极推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，抓好在建项目质量安全管理，全方位提升代建项目建设水平，未发现破坏文明生态等重大事故，实现了预期年度目标（0次）。

指标6-提供服务的可持续期限：我局严格按照《建设工程质量管理条例》的有关规定开展项目建设管理工作，提供保修服务，《条例》第四十条规定：“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。”除以上规定时间外，其他项目的保修期限由发包方与承包方在合同中约定。

指标7-建筑物使用年限：我局严格按照《建设工程质量管理条例》的有关规定开展项目建设管理工作，《条例》第二十一条　规定：“设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。”

指标8-被调查对象认可度：我局对49个项目使用单位开展了2022年度部门代建管理工作满意度调查，服务对象满意度大于90%，实现了预期年度目标（≥85%）。

3. 部门预算资金支出率：分值10分，按财政部门通报的各季度支出进度数据计算得分，由省财政厅提供数据，得分10分。

2022年，我局整体绩效目标产出指标和效益指标均已完成，说明单位履职效能较好，能够积极履职尽责，公共工程建设管理工作取得了较好的成绩，但也存在一些差距和不足，如公共工程建设管理高质量发展距离省委省政府的要求还存在差距、创建精品工程的成效还不够明显、部分项目进展较慢、使用单位对项目进度还不是很满意等问题。这些，我们将在2023年的工作中加强项目推进机制的沟通协调，重点研究解决。

（三）管理效率分析

1.预算编制

指标-新增项目事前绩效评估：近两年我局按照“过紧日子”的要求严控新增项目，无新增的需开展绩效评估工作的预算项目。本指标分值2分，我局自评得分2分。

- 2.预算执行

- 指标1-预算编制约束性：省财政厅提供数据，2022年度我局未发生预算调剂和年中追加资金情况。本指标分值4分，我局自评得分4分。

- 指标2-财务管理合规性：我局严格按照国家财经法规和财务管理制度制订局内财务管理办法，实施财务管理工作，省审计厅对我局实施审计检查时未指出有关支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定的问题，未发生资金安全等问题。但2022年对我局开展经济责任审计时指出我局管理中存在漏洞：一是未建立健全政府采购和合同管理制度，未指定合同归口管理人员和建立合同台账，管理不规范；二是部分信息系统、办公设备、家具等资产未记入资产台账和会计账；三是存在资产报废不规范、资产报废手续不全、对未到使用年限和仍可继续使用的资产提前报废等情况；四是出纳人员身兼多岗的问题未整改到位，仍有部分费用报销发票仅一人签名。对此，我局认真进行了整改：一是修订或出台了机关财务管理规定、政府采购管理办法、机关合同管理办法等内控管理制度；二是组织人员对全局资产进行了一次全面的盘点清查，及时补登记了固定资产，加强了政府采购、费用报销、固定资产等管理；三是合理调整岗位分工，机关财务出纳不再兼任办公用品日常管理、物资采购、实物资产管理等工作，所有报销凭证发票后均由两人以上签名核销。本指标分值3分，我局自评得分2分。资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。

- 3.信息公开

- 指标1-预决算公开合规性：省财政厅提供数据，我局按照省财政厅的要求在规定的时间、按照规定的格式在本单位网站上规范公开部门预决算及相关信息。本指标分值2分，我局自评得分2分。

- 指标2-绩效信息公开情况：我局按时在单位网站公开了绩效目标和绩效自评资料。本指标分值1分，我局自评得分1分。

- 4.绩效管理

- 指标1-绩效管理制度建设：我局制订印发了《部门预算编制执行及绩效管理办法》，明确了局内各部室的绩效职责分工要求，包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的内容。本指标分值5分，我局自评得分5分。

- 指标2-绩效管理制度执行：省财政厅提供数据。反映了我局部门整体预算绩效目标编报质量还不够高，在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面还有差距，我局将认真分析存在的问题，在省财政部门的指导下，不断提高绩效目标编制质量，加强绩效评价结果的管理应用水平。本指标分值10分，我局自评得分9.4分。

- 5.采购管理

- 指标1-采购意向公开合规性：省财政厅提供数据。我局能及时按规定完成采购意向公开工作。本指标分值2分，我局自评得分2分。

- 指标2-采购内控制度建设：省财政厅提供数据为0，2022年我局已制订了政府采购内部控制管理制度，由于经办人员对上级规定掌握不到位，未报上级财政部门备案，我局在2023年度将及时整改，向省财政部门报送备案。本指标分值1分，我局自评得分0分。

- 指标3-采购活动合规性：省财政厅提供数据。我局能按规定开展采购活动。本指标分值2分，我局自评得分2分。

- 指标4-采购合同签订时效性：省财政厅提供数据。我局能及时按规定签订政府采购合同。本指标分值3分，我局自评得分3分。

- 指标5-合同备案时效性：省财政厅提供数据。我局能及时在“广东省政府采购网” 将合同备案公开。本指标分值1分，我局自评得分1分。

- 指标6-采购政策效能：我局2022年度全部是面向中小企业完成采购。本指标分值1分，我局自评得分1分。

5.资产管理

- 指标1-资产配置合规性：2022年根据国产化替代的要求采购了20台国产电脑，原配备的打印机和投影仪配置也超过规定标准，已将有关情况上报省机关事务管理局，待确认后纳入统筹调剂的替换设备进行统筹调剂使用，此处进行相应扣分。本指标分值2分，我局自评得分0.5分。

- 指标2-资产收益上缴的及时性：我局收入全部是一般公共预算财政拨款，没有非税收入，没有对外出租出借收入。2022年我局未报废处置资产，没有资产处置收益。本指标分值1分，我局自评得分1分。

- 指标3-资产盘点情况：我局按要求进行一次资产盘点工作，根据盘点结果补记了相关资产。本指标分值1分，我局自评得分1分。

- 指标4-数据质量：省财政厅提供数据，我局按规定编报行政事业性国有资产年报，数据完整、准确，均能提供有效、真实的核实性问题说明，资产账与财务账、资产实体相符。本指标分值2分，我局自评得分2分。

- 指标5-资产管理合规性：我局制订印发了《固定资产管理办法》，按有关制度要求管理使用国有资产，但省审计厅审计时指出我局处置国有资产不够规范，部分资产登记不完整，进行相应扣分。本指标分值2分，我局自评得分1分。

- 指标6-固定资产利用率：省财政厅提供数据，我局所有固定资产均实际在用。本指标分值2分，我局自评得分2分。

- 6.运行成本

- 指标1-经济成本控制情况：省财政厅提供基础数据，总分10分，我局系统得分7.8分（运行成本控制效果3.6分运行成本变化1.2分，其他支出合理性3分），我局自评得分7.8分，与系统一致。本指标分值2分，专项自评得分率0.78，我局自评得分1.56分。

2022年，我局加强机关内部管理，完善内部管理制度，对办公场所进行合理规划，按规定更新办公设备设施，积极改善办公条件，降低能耗、行政、“三公”经费等费用支出，在保证我局代建工作正常开展的前提下控制机关运行成本。其中：

能耗支出37.19元/平方米，在省直单位中排名约中间。

物业管理费207.75元/平方米，在省直单位中排名约后20名。

行政支出0.57万元/人，在省直单位中排名约前20名。

业务活动支出0.03万元/人，在省直单位中排名约前20名。

外勤支出1.57万元/人，在省直单位中排名约前20名。

公用经费支出2.97万元/人，在省直单位中排名约前20名。

在这些支出中，物业管理费支出在省直单位中排名约后20名，能耗支出在省直单位中排名约中间，主要原因是：我局租用的省政府办公用房位于广州市天河区黄埔大道西108号奥园大厦11楼、12楼东翼和越秀区越秀北路97号部分场所，2022年5月根据我局实际需求省机关事务管理局将位于天河区黄埔大道159号富星大厦22楼D、E、F房（建筑面积418.95平方米）调剂给我局使用，办公用房面积共计2586.74平方米，因此2022年度我局的物业服务费用支出增长较大，同时由于奥园大厦和富星大厦办公场所安装的是中央空调，按商业用房电费单价0.83元收费，空调损耗率较高，办公用房水电费等能耗支出也较大。

- 指标2-“三公”经费控制情况：省财政厅（行政处）提供数据，2022年度我局的“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数。本指标分值1分，我局自评得分1分。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

近年来，我局虽然在绩效管理方面采取了一些措施，取得了一些成效，但距离省领导和省财政的要求还有差距，主要表现在：

1.绩效目标的质量还不够高，指标细化程度和指向不够清楚，部分指标设置较笼统，目标值不够清晰。

改进措施：加强绩效管理体系建设，提升绩效目标的质量，按照推进省直部门预算和绩效管理一体化的要求，进一步加强绩效目标编报的内部审核，以本单位整体核心指标体系为中心，加强业务部室之间的沟通，细化指标和目标值，不断做准做实绩效目标。

2. 绩效管理基础工作不扎实，资料收集整理不到位。

改进措施：抓好基础性工作，对照管理的薄弱环节，督促有关部室及时收集和整理绩效管理过程和结果的相关资料，尽量确保佐证资料与绩效指标一一对应，能够验证绩效目标实现程度。虽然今年加强了对工作过程资料的收集整理，但还是不够全面，与绩效指标还不能完全做到一一对应，今后我局将继续加强这方面的工作，以确保绩效指标评价工作更扎实。

3.采购和资产管理工作存在短板，实际操作中不够规范。

改进措施：根据省财政的有关文件要求和新制订内部采购、合同等管理制度，进一步规范我局的政府采购、内部合同管理、资产处置登记等工作，加强资产的盘点清查，严格按规定配备处置资产，进一步规范资产的管理使用。

三、上年度绩效自评整改情况

上年度我局绩效自评结果为“优”，省财政厅的复核结果为 “较好”，在自评中我局分析存在的问题和整改情况是：

1.部门未完整填列《部门整体支出绩效自评指标评分表》的“评分依据、未达标原因、改进措施”等内容，部分绩效指标的佐证资料不够充分，部分指标设置较笼统，绩效自评工作有待优化。

整改情况：督促有关部室结合年度工作任务绩效指标认真收集佐证材料，围绕《部门预算整体绩效目标申报表》，对产出指标和效益指标逐项分析，提供相应的佐证材料进行评分。在省财政厅的指导和各业务部室的参与下建立了我局部门整体核心指标体系，重新设置了部门整体支出绩效目标，尽量做到与履职效能相匹配，与实际工作相对应，并将标准进行量化。同时督促有关部室加强工作过程资料的收集整理，保证能与指标相对应。

- 2.财务管理有漏洞，采购内控制度及采购合同未及时备案，资产盘点资料不齐全。

- 整改情况：重新修订或出台了机关财务管理规定、政府采购管理办法、机关合同管理办法等内控管理制度，及时调整办公室人员分工，指定专人负责政府采购、实物资产管理工作。认真执行政府采购政策，严格按照合同管理要求备案公开。组织对全局的资产进行了全面的盘点清查，重新核实账目、粘贴标签，补登记了有关资产账和会计账，加强资产配置计划管理，对现有资产进行合理调配，严格按规定程序核算和处置资产。